Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства,

и приобретение недвижимого имущества

| № | Наименование объекта капитального строительства или приобретаемого недвижимого имущества | Еди-ницы измере-ния мощно-сти | Показатель мощности | Срок строительства объекта капитального строительства, или предполага-емый срок приобретения недвижимого имущества | Местонахождения | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инженерные сети индивидуальной жилой застройки Северо-Западной части восьмого микрорайона в пгт.Пойковский Нефтеюганского района | км | эл.сети 5,09 | 2014-2017 | Нефтеюганский район, пгт.Пойковский | бюджет автономного округа, местный бюджет, иные внебюджетные источники | 129088,52 | 5449,42 | 54457,8 | 56075,8 | 13105,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Электроснабжение квартала многоквартирных жилых домов Юго-Западная часть 7 мкр. гп.Пойковский Нефтеюганского района | км | эл.сети 0,69 | 2014 | Нефтеюганский район, пгт.Пойковский | бюджет автономного округа, местный бюджет | 8981,1 | 8981,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Инженерная подготовка квартала В-1 п.Сингапай. Сети теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства. (I очередь строительства: 1 этап и 4 этапы; II очередь строительства: 1-3 этапы; III очередь строительства: 1 этап) | км | эл.сети1,43 тепло 2,27 вода 1,13 стоки 1,05 | 2014 | Нефтеюганский район, сп.Сингапай | бюджет автономного округа, местный бюджет | 34640,0 | 24026,0 | 10614,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Инженерная подготовка квартала В-1 п.Сингапай. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства. ( III очередь строительства: 2 этап и 4 этап) | км | эл.сети 0,26 | 2014 | Нефтеюганский район, сп.Сингапай | бюджет автономного округа, местный бюджет | 6306,38 | 6306,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Инженерная подготовка квартала В-1 п.Сингапай. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства. ( I очередь строительства: 3 этап; III очередь 3 этап, I очередь 2 этап) | км | эл.сети1,5 тепло 2,45 вода 1,22 | 2015-2017 | Нефтеюганский район, сп.Сингапай | бюджет автономного округа, местный бюджет, иные внебюджетные источники | 76996,08 | 0,0 | 11185,87 | 15999,96 | 49810,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Инженерная подготовка территории строительства многоквартирных жилых домов в сп.Куть-Ях Нефтеюганского района (со строительством БКТП-10/0,4 кВ для строительства МКД) | кв.м | 720 | 2017-2020 | Нефтеюганский район, сп.Куть-Ях | иные внебюджетные источники | 4875,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4875,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Водопровод к участкам строительства ИЖС для льготных категорий граждан в сп.Сентябрьский Нефтеюганского района | км | 0,15 | 2015-2016 | Нефтеюганский район, сп.Сентябрьский | иные внебюджетные источники | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Трансформаторная подстанция по ул.Центральная в сп.Каркатеевы Нефтеюганского района | кВА | 2*630 | 2015-2017 | Нефтеюганский район, сп.Каркатеевы | иные внебюджетные источники | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Магистральный водопровод совмещенный с противопожарным по ул.Мира, проспекту Мечтателей, ул.Садовая, ул.Березовая в сп.Сингапай Нефтеюганского района | км | 1,5 | 2018-2020 | Нефтеюганский район, сп.Сингапай | иные внебюджетные источники | 4800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Сети водоснабжения по ул.Строителей и ул.Транспортная к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан в сп.Салым Нефтеюганского района | км | 0,7 | 2017-2018 | Нефтеюганский район, сп.Салым | иные внебюджетные источники | 4800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |