Проект постановления

О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района 
от 09.04.2015 № 809-па-нпа «Об утверждении порядка проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения, и методики оценки эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения»
В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.04.2011 № 93-п «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направляемых на капитальные вложения»,  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Нефтеюганского района от 09.04.2015 № 809-па-нпа «Об утверждении порядка проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения, и методики оценки эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 дополнить подпунктами 1.3, 1.4 следующего содержания:


«1.3. Форму заключения об эффективности инвестиционного проекта (приложение № 3);

1.4. Порядок формирования и ведения реестра инвестиционных проектов, получивших заключение об эффективности инвестиционного проекта                   (приложение № 4).».

1.2. Пункт 3 признать утратившим силу.

1.3. Приложение № 1, 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.
1.4. Дополнить приложениями № 3, 4 в редакции согласно приложениям № 3, 4                   к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете

«Югорское обозрение» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.


3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.


4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей главы

Нефтеюганского района по направлениям деятельности.

Глава района






А.А.Бочко
Приложение № 1 

к постановлению администрации Нефтеюганского района

от ____ №      -па
«Приложение № 1
к постановлению администрации Нефтеюганского района

от 09.04.2015 № 809-па
Порядок
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения
(далее – Порядок)
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, находящихся (которые будут находиться) в муниципальной собственности Нефтеюганского района, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется из бюджета Нефтеюганского района, на предмет эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения (далее - оценка эффективности, инвестиционные проекты).

2. Порядок распространяет свое действие на инвестиционные проекты, предусматривающие финансовое обеспечение из бюджета Нефтеюганского района, в рамках предусмотренных постановлением администрации Нефтеюганского района  от 16.09.2014 года № 1987-па «Об утверждении правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Нефтеюганского района» перечней создаваемых объектов на очередной финансовый год и плановый период, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями (далее - инвестиционные проекты, Перечень объектов).
3. Оценку эффективности осуществляет департамент экономического развития администрации Нефтеюганского района в соответствии с методикой оценки эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения (приложение № 2 к настоящему постановлению) (далее - методика), на основании подготовленных и представленных заявителями сведений по объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества для проведения оценки эффективности.

Заявителем на проведение оценки эффективности в рамках Порядка является ответственный исполнитель муниципальной программы Нефтеюганского района совместно:

- с департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района в части проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ (реконструкции);
- с департаментом имущественных отношений Нефтеюганского района в части приобретения объектов недвижимого имущества. 
4. Департамент экономического развития администрации Нефтеюганского района формирует и ведет реестр инвестиционных проектов, получивших заключение об эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения, в порядке согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Критерии оценки эффективности
5. Оценка эффективности осуществляется на основе критерия, касающегося обоснованности потребности в создаваемых мощностях, и критерия влияния реализации инвестиционного проекта на достижение мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ Нефтеюганского района.

6. Оценка по критерию, касающемуся обоснованности потребности в создаваемых мощностях, осуществляется по следующим подкритериям:

6.1. Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, - проводится анализ наличия потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества);

6.2. Обеспеченность населения определенным видом объектов с учетом отраслевых нормативов (для объектов социальной сферы) - осуществляется оценка соответствия мощности инвестиционного проекта и нормативов обеспеченности населения объектами социальной сферы; подкритерий не применяется для объектов, не являющихся объектами социальной сферы, а также для объектов, для которых не установлены нормативы обеспеченности;

6.3. Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями (для объектов производственного назначения); подкритерий не применяется для объектов, не являющихся объектами производственного назначения.

7. В рамках критерия, касающегося влияния реализации инвестиционного проекта на достижение показателей муниципальных программ Нефтеюганского района, структурных элементов муниципальных программ Нефтеюганского района, осуществляется оценка влияния инвестиционного проекта на достижение показателей муниципальных программ Нефтеюганского района, структурных элементов муниципальных программ Нефтеюганского района.

8. Оценка эффективности осуществляется путем определения соответствия критериям и подкритериям, предусмотренным пунктами 6 и 7 Порядка, выраженного в процентах в соответствии с методикой.

3. Порядок оценки эффективности
9. Для проведения оценки эффективности заявители представляют в Департамент экономического развития администрации Нефтеюганского района посредством СЭД «Дело» подписанные руководителем заявителя следующие сведения по объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества для проведения оценки эффективности:

9.1. Сведения, необходимые для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения, по форме, установленной приложением к методике (приложение № 2 к настоящему постановлению);
9.2. Расчет стоимости объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации, подготовленный в соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района от 16.09.2014 года № 1987-па «Об утверждении правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Нефтеюганского района».

10. Основаниями для отказа в проведении департаментом экономического развития администрации Нефтеюганского района оценки эффективности являются:

10.1. Отсутствие оснований ее проведения;

10.2. Предоставление не в полном объеме сведений по объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества для проведения оценки эффективности в соответствии с пунктом 9 Порядка.

11. Проведение оценки эффективности начинается после предоставления заявителем сведений по объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества для проведения оценки эффективности и завершается направлением департаментом экономического развития администрации Нефтеюганского района заявителю заключения об эффективности инвестиционного проекта или замечаний по предоставленным сведениям по объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества для проведения оценки эффективности (далее - заключение).

12. Срок проведения оценки эффективности, подготовки и направления заключения не должен превышать 15 рабочих дней.

13. Повторная проверка инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с Порядком, проводится в следующих случаях:

13.1. Если предполагается внесение изменений в Перечень объектов, в результате которых изменяется мощность объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) более чем на 10 процентов по сравнению с изначально утвержденной мощностью;

13.2. Если предполагается замена земельного участка, в границах которого планируется строительство объекта капитального строительства;

13.3. Если в отношении объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества не приняты решения о включении в Перечень объектов в течение 12 месяцев со дня выдачи заключения об эффективности инвестиционного проекта.».
Приложение № 2 

к постановлению администрации Нефтеюганского района

от ____ №      -па
«Приложение № 2
к постановлению администрации Нефтеюганского района

от 09.04.2015 № 809-па
Методика
оценки эффективности использования средств 
бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения 

(далее – Методика)
1. Общие положения
1. Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения (далее - оценка эффективности), в соответствии с Порядком проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения, утвержденным настоящим постановлением (далее - Порядок).
2. Методика устанавливает подходы к определению соответствия инвестиционного проекта критериям и подкритериям, предусмотренным пунктами 6 и 7 Порядка, а также форму и состав сведений, необходимых для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения (далее - Сведения, приложение к Методике).
2. Определение соответствия критериям оценки эффективности

и состав необходимой для проведения оценки эффективности информации

3. Департамент экономического развития Нефтеюганского района для определения соответствия критериям оценки эффективности использует Сведения, представляемые заявителями на проведение оценки эффективности.
4. Критерий оценки эффективности - обоснованность потребности в создаваемых мощностях (пункт 6 Порядка) рассчитывается по следующей формуле:
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где:
Ч1 - оценка обоснованности потребности в создаваемых мощностях;
σ1i - балл оценки i-ro подкритерия группы критериев, касающихся обоснованности потребности в создаваемых мощностях;
K1 - общее число подкритериев группы критериев, касающихся обоснованности потребности в создаваемых мощностях;
К1нп - число подкритериев, не применимых к проверяемому инвестиционному проекту.
4.1. Подкритерий критерия оценки эффективности - наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта (абзац второй пункта 6 Порядка), рассчитывается по следующей формуле:
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где:
Т - оценка наличия потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта;
Sпотреб - мощность объекта, необходимая для обеспечения существующей потребности в продукции (услугах) - пункт 2.1.5 Сведений;
So6 - мощность создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) объекта - пункт 2.1.6 Сведений.
Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый объем производства продукции, оказания услуг) создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта будет использоваться в полном объеме, то есть соответствует (или менее) потребности в данной продукции (услугах).
Балл, равный 0,6, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.
Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта в размере менее 75 процентов проектной мощности.
4.2. Подкритерий критерия оценки эффективности - обеспеченность населения определенным видом объектов с учетом отраслевых нормативов (для объектов социальной сферы, абзац третий пункта 6 Порядка), определяется на основании регионального норматива обеспеченности (пункт 2.2.3 Сведений), в случае его отсутствия - на основании федерального норматива обеспеченности (пункт 2.2.2 Сведений):
Балл, равный 1, присваивается, если по результатам реализации инвестиционного проекта норматив обеспеченности населения объектами социальной сферы не будет превышен более чем на 10 процентов.
Балл, равный 0, присваивается, если установлен факт превышения мощности инвестиционного проекта более чем на 10 процентов над нормативами.
Подкритерий не применим для объектов, не являющихся объектами социальной сферы, а также для объектов, для которых не установлены нормативы обеспеченности.
4.3. Подкритерий критерия оценки эффективности - отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями (для объектов производственного назначения, абзац четвертый пункта 6 Порядка), определяется на основании информации в пункте 2.3 Сведений:
Балл, равный 1, присваивается в случае, если в рамках проекта предполагается:
а)
производство продукции (работ и услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов;
б)
производство импортозамещающей продукции (работ и услуг);
в)
производство продукции (работ и услуг), спрос на которую с учетом производства замещающей продукции удовлетворяется не в полном объеме.
В иных случаях присваивается балл, равный 0.
Подкритерий не применим для объектов, не являющихся объектами производственного назначения.
5. Критерий оценки эффективности - влияние реализации инвестиционного проекта на достижение показателей муниципальных программ Нефтеюганского района, структурных элементов муниципальных программ Нефтеюганского района, осуществляется оценка влияния инвестиционного проекта на достижение показателей муниципальных программ Нефтеюганского района, структурных элементов муниципальных программ Нефтеюганского района (пункт 7 Порядка), определяется на основании информации в пункте 3 Сведений.
В случае если рассматриваемый инвестиционный проект учтен в составе структурного элемента муниципальных программ Нефтеюганского района или показателе муниципальных программ Нефтеюганского района, баллы по критерию присваиваются в следующем порядке:
балл, равный 1, присваивается в случае, если в результате реализации инвестиционного проекта показатель структурного элемента муниципальных программ Нефтеюганского района или муниципальных программ Нефтеюганского района (далее - Показатель) достигается на 100 процентов;
балл, равный 0,5, присваивается в случае, если в результате реализации инвестиционного проекта Показатель достигается на 75 процентов и более;
балл, равный 0, присваивается в случае, если в результате реализации инвестиционного проекта Показатель достигается менее чем на 75 процентов.
В случае если рассматриваемый инвестиционный проект предлагается к включению в состав структурного элемента муниципальных программ Нефтеюганского района, баллы по критерию присваиваются в следующем порядке:
балл, равный 1, присваивается в случае, если в результате реализации инвестиционного проекта достигается положительная динамика Показателя по сравнению с ранее фактически достигнутым значением такого Показателя;
балл, равный 0,5, присваивается в случае, если в результате реализации инвестиционного проекта достигается положительная динамика Показателя по сравнению с ранее фактически достигнутым значением такого Показателя, но имеется инвестиционный проект, за счет которого достигается более высокая положительная динамика того же Показателя на единицу затрат;
балл, равный 0, присваивается в случае, если в результате реализации инвестиционного проекта не достигается положительная динамика Показателя по сравнению с ранее фактически достигнутым значением такого Показателя.

3. Расчет оценки эффективности

6. Оценка эффективности (Эит, в процентах) определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе критерия, касающегося обоснованности потребности в создаваемых мощностях, и критерия, касающегося влияния реализации инвестиционного проекта на достижение показателей муниципальных программ Нефтеюганского района, структурных элементов муниципальных программ Нефтеюганского района, и рассчитывается по следующей формуле:
Эит = (Ч1 х 0,6 + Ч2 х 0,4) х 100,
где:
Ч1 - балл оценки по критерию, касающемуся обоснованности потребности в создаваемых мощностях (пункт 4 Методики);
Ч2 - балл оценки по критерию, касающемуся влияния реализации инвестиционного проекта на достижение показателей муниципальных программ Нефтеюганского района, структурных элементов муниципальных программ Нефтеюганского района (пункт 5 Методики);
0,6 и 0,4 - весовые коэффициенты оценок эффективности Ч1 и Ч2 соответственно.
7. По результатам оценки эффективности инвестиционный проект признается эффективным, в случае если значение оценки составляет 60 процентов и более.
8. Инвестиционные проекты, по которым по подкритерию критерия оценки эффективности наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, присвоен балл 1 и по подкритерию критерия оценки эффективности обеспеченность населения определенным видом объектов с учетом отраслевых нормативов присвоен балл 0, признаются низкоэффективными и возвращаются на доработку с целью определения оптимальной мощности объекта капитального строительства.
Инвестиционные проекты, по которым значение оценки менее 60 процентов, но не ниже 45 процентов, признаются низкоэффективными и возвращаются на доработку с целью определения оптимальной мощности объекта капитального строительства и (или) внесения изменений в Показатели.
Приложение к Методике оценки 

эффективности использования средств 

бюджета Нефтеюганского района,

                                                                              направляемых на капитальные вложения 

Сведения, необходимые для проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет эффективности
использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на
капитальные вложения
	№ п/п
	Сведения об инвестиционном проекте
	Значение/обоснование/расчет

	1.
	Общие сведения

	1.1.
	Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества
	

	1.2.
	Срок реализации
	

	1.3.
	Мощность
	

	1.4.
	Адрес (место нахождения) объекта (по инвестиционному проекту, предусматривающему приобретение объекта недвижимого имущества, указывается населенный пункт, в котором планируется подбор объекта недвижимого имущества).
	

	1.5.
	Запрашиваемый объем финансирования из бюджета Нефтеюганского района, в том числе с распределением по годам
	

	1.6.
	Описание текущего этапа создания объекта капитального строительства
	

	1.7.
	Количество создаваемых рабочих мест
	

	2.
	Обоснованность потребности в создаваемых мощностях

	2.1.
	Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта

	2.1.1.
	Существующая численность потребителей продукции (услуг)
	

	2.1.2.
	Потребность в продукции (услугах) для обеспечения существующей численности потребителей, в том числе по инвестиционному проекту, предусматривающему реконструкцию объекта капитального строительства обоснование необходимости осуществления реконструкции (предоставляется документальное подтверждение)
	

	2.1.3.
	Объем продукции (услуг), оказываемый существующими учреждениями, в том числе государственными
	


	
	(муниципальными), частными учреждениями
	

	2.1.4.
	Объем продукции (услуг), который планируется оказывать по итогам создания иных объектов, запланированных к созданию, а также иных мероприятий некапитального характера
	

	2.1.5.
	Мощность объекта, необходимая для обеспечения существующей потребности в продукции (услугах), Sпотреб
	

	2.1.6.
	Мощность создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) объекта, So6
	

	2.1.7.
	Использование проектной мощности, процентов, Т
	

	2.2.
	Обеспеченность населения определенным видом объектов с учетом отраслевых нормативов (для объектов социальной сферы)

	2.2.1.
	Прогнозная численность потребителей продукции (услуг) на момент создания объекта
	

	2.2.2.
	Федеральный норматив обеспеченности
	реквизиты утвержденного норматива
	

	
	
	значение норматива
	

	
	
	выполнение норматива по результатам реализации инвестиционного проекта
	

	2.2.3.
	Региональный норматив обеспеченности
	реквизиты утвержденного норматива
	

	
	
	значение норматива
	

	
	
	выполнение норматива по результатам реализации инвестиционного проекта
	

	2.3.
	Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями (для объектов производственного назначения)

	2.3.1.
	Объемы, основные характеристики продукции (работ, услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов либо замещаемой импортируемой продукции
	

	2.3.2.
	Объемы производства, основные характеристики, наименование и месторасположение иных производителей замещающей отечественной продукции (работ и услуг)
	


	2.3.3.
	Анализ рынка, в том числе подтверждающий наличие спроса на продукцию
	

	3.
	Влияние реализации инвестиционного проекта на достижение показателей муниципальных программ Нефтеюганского района, структурных элементов муниципальных программ Нефтеюганского района

	3.1.
	Наименование муниципальных программ Нефтеюганского района и реквизиты акта о ее утверждении
	

	3.2.
	Наименование структурного элемента муниципальной программы Нефтеюганского района
	

	3.3.
	Наличие показателя, вклад в достижение которого обеспечивается инвестиционным проектом, его характеристика
	

	3.4.
	Влияние результатов инвестиционного проекта на достижение показателя/индикатора муниципальной программы Нефтеюганского района, структурного элемента муниципальной программы Нефтеюганского района
	

	3.5.
	Информация о наличии соответствующих решений, поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее-автономный округ), решений Правительства автономного округа
	

	4.
	Дополнительная информация

	4.1.
	Информация о наличии объекта капитального строительства в утвержденных (согласованных) схемах территориального планирования и соответствии данных о них параметрам инвестиционного проекта (в случае, если объект в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности подлежит отображению в схемах территориального планирования)
	

	4.2.
	Иное (при необходимости)
	


Приложение: расчет стоимости объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации на
л. в 1 экз.
Руководитель
(или уполномоченное им лицо) заявителя                                                  И.О.Фамилия

Фамилия Имя Отчество исполнителя,

структурное подразделение,

должность,

8(3463)000000, электронная почта      
».
Приложение № 3 

к постановлению администрации Нефтеюганского района

от ____ №      -па
«Приложение № 3
к постановлению администрации Нефтеюганского района

от 09.04.2015 № 809-па
Форма

заключения об эффективности инвестиционного проекта

Заключение о проверке инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения
1. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки на предмет эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения:
Заявитель:

Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем: Регистрационный номер
дата

Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества:

Срок реализации:

Мощность:

Адрес (место нахождения) объекта
:

Расчетная стоимость в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации (тыс. рублей):

2. Оценка эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту по данным заявителя:
Критерий обоснованности потребности в создаваемых мощностях    _______

Критерий влияния реализации инвестиционного проекта на достижение показателей муниципальных программ Нефтеюганского района, структурных элементов муниципальных программ Нефтеюганского района                              _______
Оценка эффективности инвестиционного проекта


3. Заключение о результатах проверки:
По результатам оценки эффективности итоговое значение оценки эффективности превышает предельное (минимальное) значение в 60%, что свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта.
Руководитель

(или уполномоченное им лицо) заявителя                                                  И.О.Фамилия

Фамилия Имя Отчество исполнителя,

структурное подразделение,

должность,

8(3463)000000, электронная почта ».     
Приложение № 4 

к постановлению администрации Нефтеюганского района

от ____ №      -па
«Приложение № 4
к постановлению администрации Нефтеюганского района

от 09.04.2015 № 809-па

Порядок

формирования и ведения реестра инвестиционных проектов,

получивших заключение об эффективности инвестиционного проекта

1. Реестр инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, находящихся (которые будут находиться) в муниципальной собственности, и финансовое обеспечение которых осуществляется из бюджета Нефтеюганского района, получивших заключение об эффективности инвестиционного проекта, ведется департаментом экономического развития администрации Нефтеюганского района.
2. Реестр формируется на основании информации, отраженной в заключении департамента экономического развития администрации Нефтеюганского района об эффективности инвестиционного проекта, по форме в соответствии с приложением к настоящему порядку.
3. Департамент экономического развития администрации Нефтеюганского района ежемесячно, в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным (по итогам отчетного года - не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным годом), обновляет реестр, в том числе:
включает новые инвестиционные проекты, получившие заключение об эффективности инвестиционного проекта;
исключает инвестиционные проекты, получившие заключение об эффективности инвестиционного проекта, срок выдачи которых превышает срок, установленный пунктом 13 Порядка.

Приложение к Порядку формирования и ведения реестра инвестиционных проектов, получивших заключение об эффективности инвестиционного проекта

Реестр инвестиционных проектов, получивших заключение об эффективности инвестиционного проекта

	№
п/п
	Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества
	Заявитель (Реквизиты комплекта документов)
	Срок реализации
	Мощность
	Адрес
	Реквизиты заключения об эффективности инвестиционного проекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Месяц и год выданного заключения об эффективности инвестиционного проекта

	1.
	объект 1
	
	
	
	
	

	2.
	объект 2
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


».
� по инвестиционным проектам, предусматривающим приобретение объектов недвижимого имущества, указывается населенный пункт, в котором планируется подбор объектов недвижимого имущества





