Пояснительная записка к проекту муниципальной программы Нефтеюганского района

«Культурное пространство»

В муниципальную программу «Культурное пространство», утвержденную постановлением администрации Нефтеюганского района от 02.11.2024 №1869-па-нпа «О муниципальной программе Нефтеюганского района «Культурное пространство» (срок реализации 2025-2030) внесены изменения на основании:

- решения Думы Нефтеюганского района от 26.11.2025 № 1230 «О бюджете Нефтеюганского района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»;

- протокола заседания Комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Нефтеюганского муниципального от 24.12.2025 № 14.

Раздел 2 «Показатели муниципальной программы» по показателю 2 «программы «Количество созданных (реконструированных) и отремонтированных объектов организаций культуры, (нарастающим итогом)» на 2026-2030 годы изложена в следующей редакции:

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |

По состоянию на начало 2026 года действующих проектов по строительству в сфере культуры – 2 («Культурно-образовательный комплекс в пгт.Пойковский (1 очередь)», «Сельский дом культуры/библиотека в сп.Куть-Ях»).

Муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по «Культурно-образовательный комплекс в пгт.Пойковский (1 очередь)» заключен до 31.12.2026, муниципальный проект «Сельский дом культуры/библиотека в сп.Куть-Ях» приостановлен до 2030 года в соответствии с пунктом 1.2.2 протокола Комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Нефтеюганского муниципального района от 30.07.2025 № 7.

На основании вышеизложенного показатель 2026 года сохранен на уровне 2025 года.

Раздел 3 «Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 год» в соответствии с установленными плановыми значениями 2026 года изложить согласно приложению.

Раздел 7. «Перечень создаваемых объектов на 2025 год и на плановый период  2026-2030 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве и концессионными  соглашениями» в столбце 6 изменены:

-год в наименовании столбца «Остаток стоимости на 01.01.2026»,

-остаточная стоимость по проекту Культурно-образовательный комплекс в пгт. гп.Пойковский (1 очередь), которая на 01.01.2026 составляет 773 001,49 тыс.руб.

Директор департамента                                                                                К.А.Финогенов

Исполнитель:

Маслова Ю.А., тел. 250-107